Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektmötesprotokoll – SE-Förvaltning

Datum: 2026-09-04

Upprättad av: Projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-014

Projekt: SE-Förvaltning (PRJ-003)

Deltagare: David Ekström, Johan Wall, Björn Sandqvist (SEAB)

1. Status

Förvaltningsläget stabilt efter SE-Billing-överlämningen. Tre incidenter i augusti, alla lösta inom SLA.

2. Hinder

Integrationer går sönder: faktureringsintegrationen har felat två gånger sedan juli.

3. Beslut

Johan Wall tar fram förslag på stabilisering till nästa möte 2026-10-02.