Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektstatusrapport – SU-Produktionssystem

Datum: 2026-06-30

Upprättad av: Karin Olsson, projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-007

Kund: Sundbygdens Varv AB (PRJ-029)

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Status | GRÖN |
| Planerad slutleverans | 2026-11-30 |
| Budget | 1 950 000 kr fast pris (CTR-2026-001) |
| Fakturerat t.o.m. juni | 1 300 000 kr |
| Viteklausul | 1 %/vecka, tak 10 %; källkodsdepå hos tredje part krävs |

Notering

Projektet övertogs av Karin Olsson efter Magnus Ryds avgång 2026-03-31.

Risker

Källkodsdepån ännu inte upprättad hos tredje part – måste vara på plats före driftsättning.