Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Incidentrapport – integrationshaveri lönesystem → ekonomisystem

Datum: 2026-04-20

Upprättad av: Jonas Sandberg, CTO

Version: v1.0

Dokument-ID: DOC-IT-001

Incident: Integrationen Löneportalen → Företagssystem Nord fallerade

Tidpunkt: 2026-04-20, lönekörningens överföring misslyckades

Förekomst: Tredje gången på 6 månader (tidigare: 2025-11-18, 2026-01-22)

Förlopp: Överföringen av april-lönekörningen misslyckades helt. Manuell överföring av lönetransaktioner till ekonomisystemet tog 2 arbetsdagar (Anders Bergström).

Rotorsak: Löneportalen ändrade API-schemat i en uppdatering utan att informera oss; vår integration var inte versionshanterad.

Åtgärder:

| Åtgärd | Ansvarig | Klart senast |
| --- | --- | --- |
| Versionspinning av integrationen + felhantering | Jonas Sandberg | 2026-05-15 |
| Övervakning av integrationskörningar (Vakthuset) | Simon Dahl | 2026-05-31 |
| Krav mot Löneportalen på ändringsavisering 30 dagar i förväg | Anders Bergström | 2026-05-08 |
| Dokumenterad manuell reservrutin | Anders Bergström | Klar (använd i skarpt läge) |