Nordviken Digital AB  ·  Intern handling

# Ledningsgruppsprotokoll Halvårsvis riskgenomgång

Datum: 2024-12-20

Närvarande: Maja Lindqvist (VD, ordförande), Jonas Sandberg (CTO), Anders Bergström (CFO), Petra Wahlgren (HR), Sara Holm (Försäljning), Erik Norén (Leverans)

Protokollförare: Petra Wahlgren

Dokument-ID: DOC-MGMT-002

1. Riskgenomgång

Anders presenterade uppdaterat riskregister (DOC-RISK-001 v1.0). Topprisker: kundkoncentration SEAB, nyckelpersonsberoende (Daniel Nyström data/AI, Tomas Berg arkitektur), avtalsrisk ÖH (obegränsat ansvar).

Beslut: Riskregistret skickas till styrelsen; nyckelpersonsrisken och SEAB-beroendet lyfts till nästa styrelsemöte.

2. NH-Logistikportal

Norrhamns Hamn har klagat på prestanda för tredje gången (se DOC-COM-001). Erik ansvarar för åtgärdsplan: prestandatest + hotfix senast 2025-01-31.

3. Övrigt

Klagomålshantering: alla kundklagomål ska loggas i klagomålsregistret.