Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Slutrapport – SE-Billing (ny faktureringsplattform)

Datum: 2026-07-15

Upprättad av: David Ekström, projektledare

Version: v1.0

Dokument-ID: DOC-PRJ-030

Kund: Skogsbygdens Energi AB (PRJ-001, CTR-2023-002 + CTR-2026-004)

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Projektperiod | 2024-10-01 – 2026-07-15 |
| Ekonomi | Fast pris 9 400 000 kr + tillägg 800 000 kr = 10 200 000 kr |
| Slutleverans | 2026-07-15 – godkänd av kunden |
| Total försening | cirka 15 veckor mot ursprunglig plan |
| Underkonsulter | Kraftkod Konsult AB (2 utvecklare) |

Sammanfattning

SE-Billing slutlevererades och godkändes 2026-07-15. Förseningen förklaras främst av omfattningsändringar och senare tillskott av underkonsulter. Slutmilstolpen om 800 000 kr faktureras i juli.

Lärdomar: (1) fastprisprojekt med omfattningsändringar kräver formell change management från start, (2) underkonsulter behöver onboardingplan, (3) kundens acceptanstest bör resursplaneras tidigt.