Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektstatusrapport – SE-Billing

Datum: 2026-02-10

Upprättad av: David Ekström, projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-002

Kund: Skogsbygdens Energi AB (PRJ-001)

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Status | GUL – försenad |
| Planerad slutleverans | 2026-07-15 (tilläggsavtal) |
| Prognos slutleverans | 2026-07-15 |
| Ackumulerad försening | cirka 12 veckor |
| Budget | 9 400 000 kr + tillägg 800 000 kr (CTR-2026-004) |

Tilläggsavtal

Tilläggsavtal signerat 2026-02-06: nytt slutdatum 2026-07-15, +800 000 kr.

Resurser

Kraftkod Konsult (2 utvecklare) kvar till slutleverans.

Risker

Acceptanstestets omfattning; beroende av SEAB:s testmiljö.