Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektstatusrapport – SE-Billing

Datum: 2026-05-15

Upprättad av: David Ekström, projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-003

Kund: Skogsbygdens Energi AB (PRJ-001)

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Status | GUL – försenad |
| Planerad slutleverans | 2026-07-15 |
| Ackumulerad försening | cirka 14 veckor |
| Budget | 10 200 000 kr inkl. tillägg |

Lägesbild

All utveckling klar; acceptanstest pågår. Två kritiska fel återstår.

Risker

Kundens testresurser är begränsade i juni; risk att slutleveransen glider till augusti.