Nordviken Digital AB  ·  Intern handling

# Ledningsgruppsprotokoll Kapacitetsbrist i leverans

Datum: 2025-04-28

Närvarande: Maja Lindqvist (VD, ordförande), Jonas Sandberg (CTO), Anders Bergström (CFO), Petra Wahlgren (HR), Sara Holm (Försäljning), Erik Norén (Leverans)

Protokollförare: Petra Wahlgren

Dokument-ID: DOC-MGMT-004

1. Kapacitet

Erik flaggade kapacitetsbrist i leveransteamet: beläggningen överstiger 95 % i maj–juni.

Beslut: (a) öka användningen av underkonsulter (Kraftkod Konsult AB för SE-Billing), (b) prioritera rekrytering av utvecklare och DevOps.

2. SE-Billing

Projektet har halkat efter med cirka 6 veckor. David tar fram en återhämtningsplan till nästa möte.

3. Övrigt

Lönerevisionen 2025 är klar: 8 medarbetare fick höjningar fr.o.m. 2025-04-01.