Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektmötesprotokoll – SU-Produktionssystem

Datum: 2026-08-14

Upprättad av: Projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-013

Projekt: SU-Produktionssystem (PRJ-029)

Deltagare: Karin Olsson, Oskar Nilsson, Simon Dahl, Sundbygdens Varv (driftchef)

1. Status

Utveckling 85 % klar. Driftsättningsmiljön hos kunden försenad.

2. Hinder

Väntar på kundgodkännande av säkerhetsgranskningen sedan 2026-08-01.

3. Beslut

Simon Dahl dokumenterar driftsättningsrutinen; risk för vite flaggas till Erik Norén.