Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektstatusrapport – SU-Produktionssystem

Datum: 2026-09-30

Upprättad av: Karin Olsson, projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-008

Kund: Sundbygdens Varv AB (PRJ-029)

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Status | GUL |
| Planerad slutleverans | 2026-11-30 |
| Budget | 1 950 000 kr fast pris |
| Fakturerat t.o.m. september | 1 600 000 kr |
| Återstår att fakturera | 350 000 kr (plan november 2026) |

Lägesbild

Utvecklingen klar till 90 %; kundens driftsättningsmiljö försenad med två veckor.

Risker

Vite vid försening (1 %/vecka, tak 10 %). Källkodsdepå: avtal med depåhållare klart, deponering sker 2026-10-15.