Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektmötesprotokoll – SE-Billing

Datum: 2026-02-20

Upprättad av: Projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-010

Projekt: SE-Billing (PRJ-001)

Deltagare: David Ekström, Tomas Berg, Fredrik Lund, Kraftkod (Stefan Kraft), Björn Sandqvist (SEAB)

1. Status

Utveckling klar till 85 %. Återstår rapportmodulen och prestandatester.

2. Hinder

Väntar på kundgodkännande av gränssnitt för rapportmodulen sedan 2026-02-06 (SEAB att återkomma).

3. Beslut

Prestandatest bokas när kundgodkännandet finns. Tomas tar fram testdata.