Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Riskregister

Datum: Upprättat 2024-12-20, senast uppdaterat 2026-05-11 (v3.2)

Upprättad av: Anders Bergström, CFO

Version: v3.2

Dokument-ID: DOC-RISK-001

| ID | Risk | Sannolikhet | Konsekvens | Ägare | Åtgärd | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Kundkoncentration – SEAB (Skogsbygdens Energi, ca 35 % av omsättningen) | Hög | Kritisk | Maja Lindqvist | Spridningsplan, scenarioanalys (styrelsebeslut 2026-03-12), nya ENTERPRISE- och offentliga avtal | Pågående |
| R-02 | Nyckelpersonsberoende – Daniel Nyström (data/AI), Tomas Berg (arkitektur), Maria Gustavsson (testledning) | Medel | Hög | – | – | Oåtgärdad |
| R-03 | Obegränsat ansvar i ÖH-avtalet (CTR-2024-016, Örby Handel) – avviker från standardmallen | Medel | Hög | Maja Lindqvist | Nya avtal ska ha ansvarstak; tvisten om slutfakturan pågår | Pågående |
| R-04 | Vite i SU-avtalet (CTR-2026-001, Sundbygdens Varv): 1 %/vecka, tak 10 % | Medel | Medel | Erik Norén | Leveransplan med buffert, källkodsdepå hos tredje part | Pågående |
| R-05 | IT-beroende av Cloudserve Ireland (M365/Azure) | Låg | Hög | Jonas Sandberg | Exitplan och reservrutin utreds | Delvis åtgärdad |
| R-06 | Likviditet och kundfordringar | Låg | Hög | Anders Bergström | Veckovisa likviditetsavstämningar, påminnelserutin | Åtgärdad (2025-10) |
| R-07 | Personalomsättning i leveransteamet | Medel | Medel | Petra Wahlgren | Avslutssamtal, lönerevision, utvecklingssamtal | Pågående |
| R-08 | Integrationsfel lönesystem → ekonomisystem (Löneportalen) | Medel | Medel | Jonas Sandberg | Stabilisering med leverantören genomförd | Åtgärdad (2026-01-15) |
| R-09 | Tredjelandsöverföring av personuppgifter (Analytics Cloud Inc, USA) | Medel | Medel | – | SCC tecknade 2025-05-01; utökad användning bör undvikas | Oåtgärdad |
| R-10 | Intressekonflikt Kapellbacken Fastigheter (både kund och hyresvärd) | Låg | Medel | – | – | Oåtgärdad |

Kommentarer

R-06: Per 2026-04-30 förelåg inga förfallna kundfordringar av betydelse. (Senast granskad 2026-04-30.)

R-08: Senast verifierad 2026-01-15.

Registret ses över halvårsvis. Nästa översyn: 2026-11 (med källhänvisningar enligt styrelsebeslut 2026-09-28).