Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektmötesprotokoll – TS-Produktionsportal

Datum: 2026-04-10

Upprättad av: Projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-011

Projekt: TS-Produktionsportal (PRJ-009)

Deltagare: Karin Olsson, Emma Persson, Viktor Lind, Ola Persson (Timmervikens Såg)

1. Status

Integration mot produktionssystemet testas. Förseningen nu 6 veckor.

2. Hinder

Kompetensbrist: endast en utvecklare kan kundens produktionssystem – ingen backup finns.

3. Beslut

Viktor Lind går bredvid för kunskapsöverföring fr.o.m. nästa vecka.