Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Projektstatusrapport – TS-Produktionsportal

Datum: 2026-02-28

Upprättad av: Karin Olsson, projektledare

Dokument-ID: DOC-PRJ-005

Kund: Timmervikens Såg AB (PRJ-009)

| Fält | Värde |
| --- | --- |
| Status | GUL – försenad |
| Planerad slutleverans | 2026-03-31 |
| Prognos slutleverans | 2026-05-31 |
| Försening | cirka 4 veckor ackumulerat |
| Budget | 1 800 000 kr fast pris |
| Viteklausul | 1 %/vecka, tak 10 % |

Orsaker

Integrationen mot kundens produktionssystem tog längre tid än estimerat.

Risker

Ytterligare försening kan utlösa vite; kunden avvaktar med acceptans.