Nordviken Digital AB  ·  Org.nr 559245-1673  ·  Kajplatsen 4, 115 27 Stockholm

# Reviderad helårsprognos FY2026

Datum: Upprättad 2026-06-01

Upprättad av: Anders Bergström, CFO

Version: v2.0

Dokument-ID: DOC-BUDG-002

CFO presenterar reviderad helårsprognos enligt styrelsebeslut 2026-05-25. Prognosen ersätter tidigare prognos från mars (54,0 MSEK i basscenariot).

Scenarier helåret FY2026 (nettoomsättning)

| Scenario | Nettoomsättning (MSEK) | EBIT-marginal | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Worst | 48,5 | 9 % | Ytterligare kundförluster, SU-vite, lägre SEAB-volymer Q4 |
| Bas | 52,5 | 10 % | SEAB-volymer i linje med maj-utfall; SU i tid |
| Best | 55,0 | 12 % | SEAB-volymer fortsätter öka; nya ramavtal stängs i Q4 |

Utfall hittills (okt 2025–maj 2026)

Nettoomsättningen till och med maj uppgick till cirka 40,5 MSEK, vilket överstiger budget med cirka 10,6 MSEK. Överprestationen kommer från SEAB (SE-Integration ca 700–800 timmar/månad mot budgeterade 550–600) samt från SU-Produktionssystem och TR-Skogsportal, som inte fanns i budgeten.

Förändringar mot tidigare prognos

– Kundförlust: Mossbackens Mekaniska lämnade 2026-06-30 (MM-Underhållssystem, ca 1,0 MSEK/år).

– Försening: TS-Produktionsportal 8 veckor försenad; viteförhandling pågår (kreditnota om 90 000 kr förväntas).

– Motverkande: högre SEAB-volymer samt nya uppdrag (SU-Produktionssystem 1,95 MSEK, TR-Skogsportal 0,85 MSEK).

Mest osäkra antaganden

1. SEAB-volymer under Q4 (jul–sep) – en minskning med 20 % motsvarar ca 1,1 MSEK lägre intäkter.

2. Offentlig sektor – prognosen antar oförändrade volymer trots att KL-Vårdportalen avslutats.

3. SU-Produktionssystem – risk för vite om 1 % per vecka (tak 10 % av 1,95 MSEK).

4. Besparingar från licensinventeringen (först 2027-effekt).